## Slide 1
직무과제 완료보고서
FPS 멀티플레이 개발 결과
작성자
박종호 이름
소속
리소스지원팀
작성일
2026.07.04

## Slide 2
2. 진행 결과 (계획했던 목표 대비 실제 달성 내용 작성)
1. 업무명
- Unreal Engine 기반 FPS 멀티플레이 샘플 프로젝트 제작
개발 목표
• 기존 TPS 자산과 공통 기능을 활용한 FPS 멀티플레이 구조 구현
• 서버 권한 기반 팀 선택·전투·피해·리스폰 및 경기 진행 구현
• C++·Blueprint·DataAsset 역할 구분과 HUD 연동
달성 내용
• 캐릭터 Base/Multi/TPS/FPS 구조 정리 (달성)
• 팀 선택·승인·주변 스폰·대기열 (구현)
• FPS 조작·달리기·ADS·무기 교체 (구현)
• 서버 발사·피해·쉴드·리스폰 (구현)

## Slide 3
• 무기: 권총·소총·샷건, 동일 무기 최대 3회 강화, 재장전 타이머 구현
• 발사체: 서버 검증, 다중 발사, 충돌·관통, Object Pool 재사용
• 아이템: 무기·쉴드 공용 픽업, 지점별 개별 재생성
• UI: HP·쉴드·탄약, 팀 점수·경기 시간, 팀 마커·결과 메뉴
• 경기: Waiting → Playing → Finished, 제한 시간·점수·기권 판정
미완료 및 추가 검증
• 접속 유지형 재경기 초기화·결과 버튼 연결 미구현
• 최대 6인, 지연·손실, 최신 통합 회귀 검증 미완료
• 기존 TPS의 AI·엄폐·Wave·보스 기능은 신규 FPS 성과에서 제외

## Slide 4
3. 성과 (기대효과 대비 달성한 내용 작성)
서버 권한·RPC·복제·Pawn 수명에 따른 기능 분리를 적용하고, 팀 입장부터 전투·점수·경기 종료까지 연결했습니다. 기능별 구현 경험은 확보했으나 6인 안정성·성능 개선·무중단 재경기는 검증 성과로 주장하지 않습니다.
4. 업무일정 (실제 업무 일정)
10/01 Multi 캐릭터·Controller·GameMode 기반 추가
10/06~08 Base/Multi/TPS/FPS 구조 정리 및 HUD
10/12~14 HP Bar·공통 무기/발사 구조 이관
10/15~17 멀티 전투·애니메이션·리스폰 보완
10/19~21 팀 선택 UI·서버 승인·스폰
10/22~23 팀 점수·마커·주변 스폰·대기열
10/26~27 달리기·쉴드·무기 강화·픽업·샷건
10/27~28 경기 시간·결과·퇴장 및 오류 수정
※ 09/28~30의 날짜별 구현 이력은 확인되지 않음

## Slide 5
5. 업무결과 (결과물 첨부)
아키텍처
• C++ 핵심 규칙과 Blueprint 시각 자산·설정 분리
• ZCharacterBase → ZCharacterBaseMulti → FPS/TPS 상속
• MultiGameMode: 서버 팀 승인·스폰·점수·경기 규칙
• MultiGameState: 팀 점수·시간·경기 단계 복제
• MultiPlayerState: 팀 소속 보관·복제
• MultiPlayerController: 서버 요청·로컬 HUD·메뉴
• WeaponDataAsset: 무기 기본 설정 / 캐릭터: 실행 상태
• Projectile / ActorPoolSubsystem: 충돌 처리와 객체 재사용

## Slide 6
5-1. 아키텍처 구현을 통한 역량 향상
수행 내용
• GameMode, GameState, PlayerState, Controller 책임 분리
• 캐릭터 사망 이후에도 팀을 유지하도록 PlayerState 사용
• 로컬 UI와 서버 판정, 상태 복제 시점 구분
• 공통 전투 로직을 Multi 기반으로 정리하고 FPS 정책 분리
향상된 실무 역량
• 권한·공유 범위·객체 수명에 따라 상태 소유 위치 판단
• 서버 요청과 클라이언트 표현의 경계 이해
• 기존 코드 재사용과 신규 기능 확장의 책임 구분

## Slide 7
  주요 클래스 및 함수
• AProject_Z_MultiGameMode: TrySelectPlayerTeam(), RestartPlayer(), RegisterPlayerKill()
• AProject_Z_MultiGameState: TeamAScore, TeamBScore, MatchPhase
• AProject_Z_MultiPlayerState: PlayerTeam, OnRep_PlayerTeam()
• AProject_Z_MultiPlayerController: RequestTeamSelection(), CreateHUDWidget()
• AZCharacterBaseMulti: 공통 전투·재장전·피해·사망
• AZCharacter_FPS: FPS 입력·ADS·픽업 정책·마커
팀 입장 흐름
팀 UI → Controller 서버 RPC → GameMode 검증 → PlayerState 팀 저장 → 주변 스폰 탐색 → Pawn 준비 후 HUD 전환
※ 공간 부족 시 대기열 등록 후 기본 0.5초 간격 재탐색

## Slide 8
5-2. 전투·투사체 구현을 통한 역량 향상
수행 내용
• FPS 이동·달리기·ADS와 서버 속도 반영
• 서버 발사 검증: 생존·경기·재장전·탄약·쿨다운
• 총구 위치·카메라 조준점으로 발사 방향 계산
• 샷건 다중 발사·확산, 발사체 풀 획득·초기화·반환
• 쉴드 우선 피해, HP 감소, 사망·점수·리스폰 연결
향상된 실무 역량
• 입력 → RPC → 서버 판정 → 충돌 → 상태 복제 추적
• 객체 재사용 시 충돌 무시·타이머·피격 기록 초기화
• 호스트·게스트 동작 차이를 단계별로 조사

## Slide 9
  주요 함수 및 처리 정책
• Fire(), ServerRequestFire_Implementation(), FirePrimaryProjectile()
• AcquireActor(), ReleaseActor(), OnAcquiredFromPool_Implementation()
• HandleProjectileOverlap(), RuntimeHitActors, RuntimeRemainingPierceCount
• HandleReloadInput(), ServerRequestReload_Implementation(), ComplateServerReload()
• ReceivePlayerDamage(), CurrentShield, OnPlayerDeath()
무기 정책
• 동일 DataAsset 습득 시 최대 3회 10% 강화·탄약 유지
• 다른 무기로 교체 시 강화 초기화·기본 탄약 적용
• 재장전 결과는 서버 타이머로 확정
※ 샷건 일부 발사체 생성 실패 시 처리 정책은 후속 검토

## Slide 10
5-3. UI·상호작용 구현을 통한 역량 향상
수행 내용
• Controller에서 소유 플레이어의 HUD 생성·전환
• HP·쉴드·탄약, 팀 점수·경기 시간 표시
• 피격 대상 HP Bar 및 시야 차폐를 고려한 팀 마커
• 팀 선택·스폰 대기·경기 결과·ESC 메뉴 연동
• 픽업 소비 성공 조건과 지점별 재생성 타이머 구성
향상된 실무 역량
• Widget 클래스·인스턴스·데이터 준비 단계 구분
• 상태 복제와 로컬 표시의 갱신 시점 추적
• 서버 확정 상태와 사용자 화면 제어의 책임 분리

## Slide 11
주요 UI·아이템 클래스 및 함수
• CreateHUDWidget(), HUDWidgetClass, HUDWidget
• UZStateHUDWidget::RefreshCurrentStatus(): HP·쉴드·탄약
• UZTeamStatusWidget::RefreshTeamStatus(): 점수·시간·팀
• UpdateTeamMarkerPresentation(): 차폐 검사·팀 관계
• AZShieldPickupActor::OnOverlapBegin(): 서버 회복 확인 후 소비
• SpawnInitialShieldPickups(), SchedulePickupRespawn()
• PickupSpawnOptionBag: 무기·쉴드 4종 셔플 백
구현 정책
• 픽업은 소비한 지점만 기본 10초 뒤 재생성
• UI는 상태 원본이 아닌 조회·표현 담당
• 현재 Tick 조회와 변경 이벤트 혼합 구조

## Slide 12
5-4. 데이터·네트워크 구현을 통한 역량 향상
수행 내용
• WeaponDataAsset으로 공격력·탄약·발사체·조준 설정 분리
• 서버 RPC에서 무기 픽업·발사·재장전 조건 재검증
• PlayerState·GameState·캐릭터 상태 복제와 RepNotify 연동
• 팀 선택 승인과 Pawn 실제 생성 가능 여부 분리
향상된 실무 역량
• 기본 설정과 런타임 변경 상태를 분리하여 확장
• 클라이언트 입력을 서버 결과로 직접 간주하지 않는 설계
• 복제 도착·Pawn 준비·UI 표시 순서 차이 분석
※ 기존 TPS의 GAS 적 피해 구현을 FPS 신규 성과로 중복 산정하지 않음

## Slide 13
  주요 데이터·복제 항목
• UZWeaponDataAsset: 무기 기본 능력치·메시·소켓·조준
• CurrentWeaponData / OnRep_CurrentWeaponData(): 무기 표현
• SameWeaponDamageBonusStacks: 생명 단위 강화 상태
• PlayerTeam / OnRep_PlayerTeam(): 팀 상태 복제
• TeamAScore / TeamBScore: 팀 점수 공유
• RemainingMatchSeconds / MatchPhase / WinningTeam: 경기 정보
• CurrentShield / OnRep_CurrentShield(): 보호막 갱신
• bProjectileActive / OnRep_ProjectileActive(): 풀 재사용 표현
설계 기준: 서버 판정 → 상태 복제 → 각 클라이언트 UI·표현 갱신

## Slide 14
5-5. 경기 진행·리스폰 구현을 통한 역량 향상
수행 내용
• Waiting → Playing → Finished 경기 단계 구성
• 양 팀 인원 존재 시 시작, 기본 120초 제한 시간
• 종료 시 점수 비교, 한 팀 이탈 시 기권 승리 처리
• 사망 후 기본 3초 지연 리스폰·팀 유지
• 팀 시작점 주변 탐색 및 혼잡 시 대기·재시도
향상된 실무 역량
• 서버 경기 규칙과 로컬 메뉴·결과 표시 분리
• 지연 작업·Pawn 교체·팀 유지 상태의 수명 관리
• 종료·재경기 전환에 필요한 초기화 범위 식별
후속 과제: 접속 유지 재경기 미구현, 6인·지연·손실·연속 재시작 검증 필요

## Slide 15
End of Document