## Slide 1
직무과제 완료보고서
작성자
박종호 이름
소속
리소스지원팀
작성일
2026.07.04

## Slide 2
2. 진행 결과 (계획했던 목표 대비 실제 달성 내용 작성)
1. 업무명
- Unreal Engine 기반 FPS 멀티 플레이 샘플 구현 및 네트워크 구조 설계 역량 강화
개발 목표
  Unreal 실무 준비를 위한 Unreal 서버 권한과 상태 복제 구조를 이해 하고 구현 역량 확보
  Listen Server 기반 최대 6인, Team A / Team B FPS 샘플 구현
  이동, 전투, 사망, 리스폰, 팀 선택, HUD를 서버와 클라이언트의 역할에 맞게 연결
달성 내용
  네트워크 접속
    Listen Sever 접속, 플레이어별 입력, 캐릭터 분리 (달성)
  기본 플레이 흐름
    팀 선택, Play, Game Over, 결과 흐름 구현 (달성)
  이동 및 Aim 구현
    이동, Aim, 점프, 달리기, RPC, ADS 및 Aim Offset연결(달성)
  서버 요소 처리
    서버 발사, Projectile 생성·충돌·피해, Object Pool 재사용 (달성)
    서버 탄약 차감, 재 장전 처리, HUD 갱신 (달성)
    서버 사망, 리스폰 처리, 팀 유지 및 현재 스코어 유지(달성)
    사용자 A / B 팀 선택과 서버 승인, 해당 팀 시작 지점 스폰 및 대기(달성)
    UI 정보 공유, HP, 싈드 수치, 팀 마커, 팀 점수 등 처리(달성)
    접속 상태 관리 LogOut 정리 및 재 접속 재접속시 해당 게임 상황 적용(Score 및 유저 상황 복사본 적용)(달성)
  보호막 작업
    쉴드 스탯 생성 피해 흡수 및 HUD 표시 적용 서버 연동

## Slide 3
3. 성과 (기대효과 대비 달성한 내용 작성)
4. 업무일정 (실제 업무 일정)
2026-09-28~2026-10-01
  Unreal Engine 기반 멀티 플레이 기초 학습 및 접속 환경 구성, Project_Z 재 사용 범위 체크 및 주요 설계 확인 간단한 통신 테스트(Log 추가 및 테스트)
2026-10-02 ~ 2026-10-13
  기초 설계 수정 및 환경 구성
    NewMap 생성, 멀티용 Blueprint 파일들 생성
    Project_Z 주요 Class(GameMode, PlayerControoler, Character, Enemy, Asset, DataTable) 수정 및 설계
    Listen Server 기반 2인 접속 캐릭터 생성 확인 및 로그 추가, Authority, Ownership 로컬 제어 및 원격프로시저콜(RPC) 요청 및 흐름 확인
    이동 및 조준 기능 연동 및 Movement, Collision등 네트워크 동작 확인
    Replication, RepNotify를 활용한 서버 상태 변경 및 클라이언트 반영 테스트(log 추가 및 테스트)
2026-10-14~2026-10-20
  서버 중심의 중심의 전투 처리 및 동기화
    기본 발사 흐름을 서버 발사 요청으로 수정, 발사 기능 상태, 발사체 스폰등
    서버 히트 처리 판정 및 조준 반향 피격 대상 장애물 차단등 테스트
    피해 차감 처리 및 스폰, 리스폰, 움직임, HUD 표시 등 처리 흐름 처리 및 동기화
이번 과제를 통해 Unreal Engine의 멀티 플레이 기능을 구현 하면서 서버와 클라이언트의 역할, RPC를 통한 요청 처리, Replication을 통한 상태 전달 흐름을 이해 하고 적용 하는 경험을 하였습니다. 특히 호스트에서는 정상 동작 하지만 게스트에서 문제가 발생하는 상황을 해결 하는 과정을 통해 입력 처리와 서버의 상태 변경 및 클라이언트의 반영을 구분 하여 확인 하는 방법을 익혔습니다.
GameMode, GameState, PlayerState, PlayerController, Character등에 각각 팀 선택, 전투, 리스폰등의 기능을 적용 하였고 이를 통해 각 클래스에 어떤 기능과 데이터를 배치 해야 하는지, 캐릭터가 사망 하고 다시 생성 할 대 어떤 상태를 유지 해야 하는지 판단 할 수 있게 되었습니다.
무기 데이터와 공통 전투 처리를 분리 하고 총기교체 쉴드 아이템 획득 기능을 연결 하면서 기존 구조를 활용해 기능을 확장 할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 UI 와 애니메이션을 게임 상태에 연결 하여 C++과 blueprint 설정 사이의 관계를 이해 하고 연동 하는 능력을 높였습니다.

## Slide 4
2026-10-21~2026-10-27
  호스트와 원격 클라이언트간 상호 작용 테스트 (피격, 움직임, 애니메이션등) 테스트 및 오류 수정
  중복 요청 및 타이머 콜백 처리 및 테스트
  서버 사망 판정 및 캐릭터 이동 리스폰 및 전투 상태 초기화 구현 및 테스트
  팀 배정 UI 및 팀 분배 서버 처리 Player 진영별 표시, 리스폰 위치 지정등
  저속, 퇴장 재 접속 상태 처리 및 동기화 작업 및 테스트, 접속 오류 처리 및 테스트
5. 업무결과 (결과물 첨부)

## Slide 5
End of Document